Uchwała Nr LV/295/2014

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 5 września 2014r.

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm. ) oraz na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858) Rada Miejska w Ostródzie uchwala 
co następuje:

§ 1. Uchwala się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr LV/295/2014

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 5 września 2014r.

Plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

na lata 2015-2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

w wodę polegającego na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków polegającego na ich odprowadzaniu i oczyszczaniu.

Swoje zadania realizujemy w oparciu o infrastrukturę, której jesteśmy właścicielem. Poniżej przedstawiamy podstawowe zamierzenia, dzięki którym dalszej poprawie ulegnie jakość świadczonych przez nas usług oraz polepszy się stan majątku Spółki.

I. Sieć wodociągowa-

długość: ok. 90 km

Ocena stanu technicznego: sieć w znacznym stopniu zmodernizowana, niemniej w dalszym ciągu występują rejony miasta w których należy ją odnowić. Powstające wraz ze starzeniem się rurociągów nieszczelności powodują straty wody dodatkowo obligując do wymiany fragmentów sieci.

Zamierzenia rozwojowo-inwestycyjne: konsekwentnie w stosunku do lat poprzednich wymiana najstarszych i najbardziej awaryjnych odcinków, dozbrojenie sieci, wprowadzanie zasilania dwustronnego. Prace te pozwalają na zmniejszenie liczby awarii i minimalizację ich skutków oraz poprawę jakości wody.

Przewidywana nakłady finansowe to: 380 000,-zł w 2015 roku

380 000,-zł w 2016 roku

380 000,-zł w 2017 roku

Pieniądze na inwestycje Spółka wygeneruje ze środków własnych.

II. Sieć kanalizacyjna i przepompownie

długość: sieci ok. 85 km

liczba przepompowni: 23

sieci- ocena stanu technicznego: różny wiek rurociągów i studni, infrastruktura wymaga ciągłego dozoru, remontów i czyszczenia,

przepompownie ścieków - układy pompowe pracują w bardzo agresywnym środowisku, powoduje to pogorszenie się stanu urządzeń zamontowanych w przepompowniach i konieczność ich okresowej wymiany.

Zamierzenia rozwojowo-inwestycyjne: Spółka od 2010 roku prowadzi renowację sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi. W najbliższych latach zamierzamy dalej prowadzić ten typ modernizacji sieci. Wybór tego typu metody jest podyktowany minimalną ingerencją w nawierzchnię ulic i ograniczenia w ruchu pojazdów.

Przewidywane nakłady finansowe to :

350 000,-zł w 2015 roku

350 000,-zł w 2016 roku

350 000,-zł w 2017 roku

Pieniądze na te inwestycje Spółka wygeneruje ze środków własnych

III. Oczyszczalnia ścieków

Praca urządzeń w trudnych warunkach wymusza ich okresową wymianę, dodatkowo nasze działania związane z produkcją energii elektrycznej i efekty z tym związane spowodowały zaplanowanie budowy węzła do pasteryzacji osadów co pozwoli nam na zwiększenie produkcji w tym zakresie. Główne zamierzenie to modernizacja stacji zagęszczania i odwadniania osadów oraz węzła przyjmowania osadów, a także budowa węzła pasteryzacji, który pozwoli na rozszerzenie działalności w segmencie produkcji energii elektrycznej.

Przewidywane nakłady finansowe to:

535 000,-zł w 2015 roku

460 000,-zł w 2016 roku

800 000,-zł w 2014 roku

Pieniądze na te inwestycje Spółka wygeneruje ze środków własnych.

IV. Stacja Uzdatniania Wody

Zużycie urządzeń technologicznych wymusza modernizację sterowania i zasilania układu pompowego.

Przewidywane nakłady finansowe to:

165 000,-zł w 2015 roku

V. Przepompownia Jaracza

Zużycie urządzeń technologicznych wymusza modernizację kraty i praski wraz z podnośnikiem

Przewidywane nakłady finansowe to:

300 000,-zł w 2016 roku.

Spółka prowadzi w Ostródzie monitoring ciśnienia wody i jej jakości.. Wprowadziliśmy strefy ciśnienia wody co skutkuje mniejszymi stratami wody. Rozszerzyliśmy zakres usług laboratoryjnych. Uzyskaliśmy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dla naszych laboratoriów Analizy Wody i Ścieków. Nasze laboratoria obsługują teraz mieszkańców i firmy z całego województwa. Prowadzimy również monitoring jakościowy zlewni ścieków.

Spółka prowadzi swoją działalność głównie na terenie miasta Ostródy. Obsługujemy również częściowo teren Gminy Wiejskiej Ostróda (poprzez hurtową dostawę wody i hurtowy odbiór ścieków). W zakresie dostawy wody i ścieków - tereny przyległe do miasta, w zakresie samych ścieków: Stare Jabłonki, Staszkowo, Kątno, Tyrowo, Zakłady Mięsne w Morlinach, Idzbark, Międzylesie.

Poza działalnością podstawową Spółka wykonuje szereg usług w zakresie wykonawstwa sieci, usuwania awarii, udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz sieci deszczowych, badań sieci z wykorzystaniem kamery, badań laboratoryjnych.

Szczegółowy plan inwestycji wraz ze źródłami finansowania przedstawiony jest w załącznikach.

|  | 2015 rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres inwestycji |  |  |  |  | Środki |
|  |  |  |  |  |  | własne |
| I. | Urządzenia wodociągowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Żeromskiego |  |  |  |  | 65 000,00 |
| 2. | Jagiełły 9A-17 |  |  |  |  | 30 000,00 |
| 3. | Grunwaldzka (Modul-Arena) |  |  |  |  | 140 000,00 |
| 4. | Modernizacja studni głębinowej |  |  |  |  | 30 000,00 |
| 5. | Herdera |  |  |  |  | 35 000,00 |
| 6. | Rezerwa na wymianę sieci przy inwestycjach obcych |  |  |  |  | 45 000,00 |
| 7. | Dokumentacja(Armii Krajowej, Demokracji, Sienkiewicza) |  |  |  |  | 35 000,00 |
|  | - dokumentacja |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem urządzenia wodociągowe |  |  | 380 000,00 |
| II. | Urządzenia kanalizacyjne |  |  |  |  |  |
| 1. | Renowacja bezwykopowa sieci ul. Czarnieckiego I etap |  |  |  |  | 200 000,00 |
| 2. | Modernizacja komory przepompowni Stapińskiego |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 3. | Modernizacja przepompowni Reja i Andersa |  |  |  |  | 50 000,00 |
|  |  |  | Razem urządzenia kanalizacyjne |  |  | 350 000,00 |
| III. | Oczyszczalnia |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja SZiOO |  |  |  |  | 35 000,00 |
| 2. | Modernizacja Węzła Przyjmowania Osadów |  |  |  |  | 500 000,00 |
|  |  |  | Razem oczyszczalnia |  |  | 535 000,00 |
| IV | Stacja Uzdatniania Wody |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja sterowania i zasilania układu pompowego. |  |  |  |  | 165 000,00 |
|  |  |  | Razem Stacja Uzdatniania |  |  | 165 000,00 |
|  |  |  |  |  | Razem | 1 430 000,00 zł |

|  | 2016 rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres inwestycji |  |  |  |  | Środki |
|  |  |  |  |  |  | własne |
| I. | Urządzenia wodociągowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Armii Krajowej |  |  |  |  | 60 000,00 |
| 2. | Sienkiewicza |  |  |  |  | 115 000,00 |
| 3. | Demokracji |  |  |  |  | 75 000,00 |
| 4. | Dokumentacja-Kopernika, Pieniężnego AC |  |  |  |  | 40 000,00 |
| 5. | Rezerwa na wymianę sieci przy inwestycjach obcych |  |  |  |  | 90 000,00 |
|  |  |  | Razem urządzenia wodociągowe |  |  | 380 000,00 |
| II. | Urządzenia kanalizacyjne |  |  |  |  |  |
| 1. | Renowacja bezwykopowa sieci ul. Czarnieckiego II-gi etap |  |  |  |  | 110 000,00 |
| 2. | Renowacja bezwykopowa sieci ul. Stapińskiego |  |  |  |  | 180 000,00 |
| 3. | Modernizacja przepompowni Spichrzowa, Witosa, Mickiewicza. |  |  |  |  | 60 000,00 |
|  |  |  | Razem urządzenia kanalizacyjne |  |  | 350 000,00 |
| III. | Oczyszczalnia |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja układu dozowania PIX |  |  |  |  | 60 000,00 |
| 2. | Budowa węzła pasteryzacji część I |  |  |  |  | 400 000,00 |
|  |  |  | Razem oczyszczalnia |  |  | 460 000,00 |
| IV. | Przepompownia Jaracza |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja kraty |  |  |  |  | 300 000,00 |
|  |  |  | Razem przepompownia Jaracza |  |  | 300 000,00 |
|  |  |  |  |  | Razem | 1 490 000,00 zł |

|  | 2017 rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres inwestycji |  |  |  |  | Środki |
|  |  |  |  |  |  | własne |
| I. | Urządzenia wodociągowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Pieniężnego |  |  |  |  | 120 000,00 |
| 2. | Kopernika |  |  |  |  | 120 000,00 |
| 3. | Dokumentacja techniczna (Przemysłowa AC) |  |  |  |  | 50 000,00 |
| 4. | Rezerwa na wymianę sieci przy inwestycjach obcych |  |  |  |  | 90 000,00 |
|  |  |  | Razem urządzenia wodociągowe |  |  | 380 000,00 |
| II. | Urządzenia kanalizacyjne |  |  |  |  |  |
| 1. | Renowacja bezwykopowa sieci -Czarnieckiego III-ci etap, |  |  |  |  | 330 000,00 |
|  | Słowackiego (Spichrzowa do Mickiewicza), Jagiełły ( Sportowa |  |  |  |  |  |
|  | do Chrobego) |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymiana pompy pp. Stapińskiego |  |  |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Razem urządzenia kanalizacyjne |  |  | 350 000,00 |
| III. | Oczyszczalnia |  |  |  |  |  |
| 1. | Węzeł pasteryzacji część II |  |  |  |  | 800 000,00 |
|  |  |  | Razem oczyszczalnia |  |  | 800 000,00 |
|  |  |  |  | Razem |  | 1 530 000,00 |