INFORMACJE O INWESTYCJACH PLANOWANYCH DO WYKONANIA W 2012 r.

(do projektu budżetu 2012 – dot. Załącznika nr 3)

- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE

- Ul. Osiedlowa

Kontynuacja zadania. W roku 2012 panuje się zakończenie zadania.

Planowane finansowanie zadania w 2012 roku – 3.075.078 zł (w tym środki własne 547.835 zł oraz 2.572.243 zł środki UE).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie infrastruktury podziemnej – sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompownią ścieków zlokalizowaną na działce przy Miejskim Schronisku dla Zwierząt, sieć wodociągowa, przebudowę sieci gazowej oraz wykonanie nawierzchni ulicy Osiedlowej ze zjazdem na ul. Olsztyńską do skrzyżowania z ul. Pana Tadeusza.

- Dz.630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego – etap II

Kontynuacja zadnia. W roku 2012 planuje się zakończenie zadania.

Planowane finansowanie zadania w 2012 roku – 13.863.390 zł ( w tym środki własne  2.718.240 zł oraz 11.145.150 zł środki UE).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie Amfiteatru dla 2500 widzów, umocnienie linii brzegowej oraz wykonanie ścieżek rowerowych oraz chodników spacerowych z oświetleniem parkowym na odcinku od plaży miejskiej przy ul. Turystycznej do kładki dla pieszych na rzece Drwęcy przy Urzędzie Miasta.

- Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego – etap III

Kontynuacja zadania. W roku 2012 planuje się zakończenie zadania.

Planowane finansowanie zadania w 2012 roku – 5.798.632 zł (w tym środki własne 2.061.828 zł oraz 3.736.804 zł środki UE).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie umocnienie linii brzegowej oraz wykonanie ścieżek rowerowych oraz chodników spacerowych z oświetleniem parkowym na odcinku od ul. Spichrzowej do skrzyżowania z ul. Słowackiego na wysokości Klubu Wodnego LOK, wykonanie pola namiotowego z pełnym zapleczem socjalnym przy przystani Klubu Wodnego SOKÓŁ, wykonanie stanicy żeglarskiej z bosmanatem oraz pomostami pływającymi na terenie Klubu Wodnego SOKÓŁ, odtworzenie oraz rozbudowa fontanny tzw. „Rybaka” na nabrzeżu jeziora Drwęckiego w jego poprzedniej lokalizacji,  zakup 5-ciu bojerów klasy DN z pełnym wyposażeniem eksploatacyjnym.

- Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej

Kontynuacja zadania. Planowane zakończenie zdania w 2012 roku. W 2012 roku. Planowane finansowanie zadania 1.583.058 zł ( w tym 996.466 zł środki własne oraz 586.592 zł środki UE). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie i dostawę trzech statków spacerowych na potrzeby Żeglugi Ostródzko Elbląskiej.

- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI

- Wykup gruntów

Planowane wydatki na 2012 rok - 337.000 zł (środki własne)

- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIEJSKI

- Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego

Planowane wydatki na 2012 rok – 20.000 zł (środki własne)

- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I POŻ.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

- Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej

Planowane wydatki na 2012 rok – 40.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji pomieszczeń Straży Miejskiej celem polepszenia warunków pracy zatrudnionych oraz poprawienia dostępności interesantów.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

- Modernizacja pomieszczeń Zarządzania Kryzysowego

Planowane wydatki na 2012 rok – 30.000 zł (środki własne). W ramach zadania planuje się przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń Zarządzania Kryzysowego celem poprawienia estetyki i warunków pracy zatrudnionych w kontekście ewentualnych potrzeb związanych z organizacją imprez EURO 2012.

- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

- Modernizacja łazienki SP 3

Planowane wydatki na 2012 rok 34.000 zł (środki własne). W ramach zadania modernizacji zostanie poddany kompleks łazienek przy jednej z klas w SP 3.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE IPRZEDSZKOLNE

- Zakup patelni i szafy chłodniczej

Planowane wydatki na 2012 rok – 17.000 zł (środki własne). W ramach zadania zostaną dokonane zakupy patelni oraz szafy chłodniczej do stołówek w Gimnazjach nr 1 i 2.

- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIALNOŚĆ

- Rewitalizacja budynku dworca

Kontynuacja zadania. Planowane zakończenie zadania w 2013 roku. Planowana wartość całości zadania 6.874.337zł. Planowane wydatki na 2012 rok – 1.654.900 zł (w tym środki własne 57.225 zł, kredyty i pożyczki 247.960 zł oraz środki UE 1.349.715 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizację dworca kolejowego na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.

- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

- Planowane wydatki na 2012 rok 21.000 zł (środki własne). W ramach zadania planuje się zakup kosiarki rotacyjnej na potrzeby OCSiR.