Załącznik nr 6e do siwz

Wykaz prac objętych zamówieniem

- PIELĘGNOWANIE TRAWNIKÓW:

- koszenie trawników typu dywanowego na wysokość od 3 cm do 5 cm,

- podlewanie wg potrzeb zgodnie ze sztuka ogrodniczą, z wykorzystaniem istniejącego systemu automatycznego nawadniania,

- nawożenie trawników w okresie wegetacji odpowiednimi nawozami,

- zbieranie skoszonej trawy,

- koszenie trawników obejmuje także usuwanie samosiewów, odrostów korzeniowych i pniowych z drzew rosnących na utrzymywanych trawnikach, chwastów wokół drzew, krzewów, lamp, znaków drogowych, barierek, obiektów małej architektury itp.

- codzienne zbieranie papierów, puszek, butelek i innych zanieczyszczeń z terenów objętych zamówieniem,

- jesienne wygrabianie liści, uschniętych traw, po wykonaniu zabiegów teren należy uprzątnąć, odpady zgarnąć w pryzmy, załadować na środek transportu, przewieźć i zutylizować. Prace uważa się za wykonane, jeżeli liście zostaną usunięte 
z całej powierzchni przeznaczonej do grabienia.

- PIELĘGNOWANIE DRZEW I KRZEWÓW:

- Pielęgnowanie roślin drzewiastych i krzewów.

- cięcia formujące pień i koronę młodych drzew w pierwszych latach po posadzeniu, po wykonaniu cięcia zabezpieczyć rany odpowiednimi preparatami,

- usuwanie dolnych gałęzi i konarów drzew w celu ochrony drzew rosnących pod ich okapem,

- cięcia sanitarne drzew, cięcia techniczne oraz korygujące koronę drzew rosnących w sąsiedztwie lamp oświetleniowych w terminie do 30 kwietnia, w okresie późniejszym natychmiast po zauważeniu, w przypadku cięć technicznych 
i korygujących koronę drzew w ciągu jednego tygodnia od zgłoszenia przez Zamawiającego

- cięcia pielęgnacyjne krzewów m.in. usunięcie starych i martwych pędów oraz przycięcie pozostałych gałęzi zachowując naturalny pokrój krzewów w okresie wiosennym w terminie do dnia 30 kwietnia., a w okresie jesiennym do dnia 
31 października br.

- usuwanie drzew obumarłych i obumierających po uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 1 tyg. od dnia zgłoszenia Zamawiającego,

- usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych drzew do dnia 30 kwietnia br., w okresie późniejszym na bieżąco

- nawadnianie drzew i krzewów nowonasadzonych lub krzewów w donicach w okresie od czerwca do końca sierpnia br. 
/w czasie suszy co drugi dzień/

- nawożenie młodych drzew i krzewów nawozami wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi w terminie i dawce zaleceń producenta, raz w roku w okresie wczesnowiosennym

- opryskiwanie środkami ochrony roślin drzew i krzewów zaatakowanych przez choroby i szkodniki,

- dbałość o prawidłowe ustawienie palików przy drzewach i krzewach oraz w razie uszkodzenia wymiana palików na nowe

- PIELĘGNOWANIE ŻYWOPŁOTÓW:

  - ukształtowanie pokroju naturalnego lub całkowicie sztucznego tj. cięcia z trzech stron, górna powierzchnia żywopłotu ma być prowadzona w jednej płaszczyźnie, bez wypukłości i zagłębień. W czasie wykonywania tej czynności należy usunąć gałęzie suche, połamane, krzyżujące się i zagęszczające,

  - żywopłoty młode: cięcie zaraz po sadzeniu na 20 cm, następne cięcia wykonywać jak wyżej,

  - na bieżąco usuwanie nagromadzonych w żywopłocie nieczystości /piasek, liście, śmieci/ do poziomu gruntu,

  - opryskiwanie środkami ochrony roślin drzew i krzewów zaatakowanych przez choroby i szkodniki.

- PIELĘGNACJA ROŚLIN WIELOLETNICH W GRUNCIE, W DONICACH ORAZ RABAT ROŚLINNYCH:

- przygotowywanie, dowiezienie ziemi urodzajnej i obsadzenie rabat roślinami wieloletnimi, miejsce i rodzaj zgodnie 
z załącznikiem Nr 5e, 8e do siwz w terminie do 15 maja,

- utrzymywanie roślin wieloletnich w pełnej żywotności,

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany roślin uschniętych i uszkodzonych, suchych, obumierających, chorych nieestetycznie wyglądających, przemarzniętych, zniszczonych w wyniku wandalizmu, w terminie do ………. dni od zgłoszenia Zamawiającego,

- podlewanie wg potrzeb zgodnie ze sztuka ogrodniczą, w przypadku zieleńca k/fontanny wykorzystywanie istniejącego systemu automatycznego nawadniania,

- nawożenie roślin wieloletnich w okresie wegetacji odpowiednimi dla danej rośliny nawozami w dawkach wg zaleceń producenta,

- w miarę potrzeb stosowanie środków ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami,

- usuwanie przekwitłych kwiatostanów, zasychających liści,

- zabezpieczenie roślin na okres zimowy.