nazwa wykonawcy

siedziba wykonawcy

O F E R T A

Gmina Miejska Ostróda

Urząd Miejski w Ostródzie

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania z dnia 16.05.2017 r., ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego, pn: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku basenu położonego na działce nr 363/5 obręb 8, przy ul. Jana Pawła II 9A w Ostródzie.

- Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę: …………………… PLN brutto.

(słownie: ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... złotych brutto), w tym:

- inwentaryzacja budowlana:						………………….. PLN brutto;

- inwentaryzacji technologii urządzeń basenowych:			………………….. PLN brutto;

- koncepcji modernizacji obiektu:					………………….. PLN brutto;

- dokumentacji projektowej:						………………….. PLN brutto;

- udzielanie wyjaśnień w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego opis stanowić będzie dokumentacja projektowa, 
będąca przedmiotem niniejszego zamówienia:			………………….. PLN brutto;

- sprawowanie nadzoru autorskiego:					………………….. PLN brutto.

zgodnie z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 120 dni od podpisania umowy, w tym:

- inwentaryzacja- 30 dni;

- koncepcja modernizacji- 60 dni przedłożona do akceptacji Zamawiającemu (Zamawiający uzgodni koncepcję w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę);

- kompletna dokumentacja projektowa- 120 dni.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

- Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia o wszczęciu postępowania, w tym warunki płatności, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………………………………

(podpis osoby / osób upoważnionych)

- Doświadczenie zespołu projektantów:

Należy wskazać usługi opracowania dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji / budowy / przebudowy basenu, wykonane wspólnie przez zespół projektantów wskazany w wykazie osób (podać termin wykonania, nazwę wykonanej dokumentacji projektowej i odbiorcę dokumentacji):

- ………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisano:

…………………………………………………

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

…………………………………………………

(adres)

…………………………, dnia ………………